СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

20.02.2026                                                                                                              № 10

с. Смоленское

| О ходе выполнения муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2025 год |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию начальника Управления экономики Администрации района Н.В. Комаровой о ходе выполнения муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2025 год, в соответствии с пунктом 9 статьи 24 Устава муниципального образования муниципальный район Смоленский район Алтайского края, Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2025 год (прилагается).

2. Администрации Смоленского района продолжить выполнение мероприятий муниципальной адресной инвестиционной программы в 2026 году.

3. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель районного

Собрания депутатов                                                                     А.А. Герасименко

Приложение

к решению районного Собрания

депутатов от 20.02.2026 № 10

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной адресной инвестиционной программы

муниципального образования Смоленский район Алтайского края

на 2025 год

В Администрации района действует муниципальная адресная инвестиционная программа муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденная постановлением Администрации района 03.10.2023 года № 885. Программа разработана и принята на 3 года (2024-2026 годы).

Участники программы: Администрация Смоленского района; органы местного самоуправления района; Комитет по образованию Смоленского района Алтайского края; Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Алтайского края.

Цель программы: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Смоленского района Алтайского края.

За 2025 год по итогам реализации муниципальной программы объем инвестиций в основной капитал за счет средств местного бюджета за год составил 10127,6 тыс. руб. Показатель выполнен, в расчет включены расходы на капитальный ремонт МБОУ «Смоленская СОШ №2, ремонт: Дома детского творчества, Центральной районной библиотеки, Детской спортивной школы, краеведческого музея, Первомайского сельского Дома культуры, ремонт кабинета хореографии в Детской школе искусств.

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за счет средств местного бюджета за год составил 512 рублей, показатель выполнен (численность населения при расчете использована фактическая на 01.01.2025 – 19785 человек).

Степень выполнения плановых значений программы:

| № п./п | Наименование плановых значений | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал за счет средств местного бюджета за год | тыс. руб. | 8500,0 | 10127,6 | 119,1% | показатель выполнен |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за счет средств местного бюджета за год | Руб. | 428,81 | 512,0 | 119,4% | показатель выполнен |

Кассовое исполнение муниципальной программы

| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий (тыс. руб.) | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий (тыс. руб.) | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Краевой бюджет | 49 515,0 | 46311,6 | 93,5 |
| Районный бюджет | 29 800,9 | 28698,5 | 96,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего | 79 315,9 | 75 010,1 | 94,6 |

Кассовое исполнение муниципальной программы составило 94,6 %. Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий – 79315,9 тыс. руб., фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий – 75 010,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований в сумме 4305,8 тыс. рублей, предусмотренный на реализацию следующих мероприятий, по итогам года остался не использованным, в т.ч.:

- 107,5 тыс. рублей – капитальный ремонт здания Д/сад "Малышок" Ануйская средняя общеобразовательная школа (96,7 тыс. руб. – краевой бюджет, 10,8 тыс. руб. районный бюджет);

- 3451,8 тыс. рублей – капитальный ремонт здания МБОУ «Смоленская СОШ№2», в т.ч. 3106,6 тыс. руб. – краевой бюджет, 345,2 тыс. руб. - районный бюджет (снижение первоначальной цены контракта по результатам проведенного аукциона);

- 714,5 тыс. рублей – средства, выделенные на изготовление ПСД на капитальный ремонт д/сада «Снегурочка» МБОУ Точилинская СОШ. Подрядчик изготовил ПСД не в соответствии с техническим заданием заказчика, контракт не оплачен;

- 31,6 тыс. рублей – остаток по результатам ремонта кабинетов в Администрации района.

Информация о мероприятиях, выполненных в рамках муниципальной программы:

| № п/п | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт здания Д/сад Малышок «Ануйская СОШ» (в т.ч. краевой бюджет – 22404,0 тыс. руб.) | 24 893,3 |
| 2 | Д/сад Малышок МБОУ «Ануйская СОШ» (закупка мебели и кухонного инвентаря) | 2030,9 |
| 3 | Капитальный ремонт МБОУ «Смоленская СОШ № 2, в т.ч. краевой бюджет – 23907,6 тыс. руб. | 26 564,0 |
| 4 | Выборочный ремонт зданий (помещений) образовательных учреждений (Верх-Обская, Кировская, Сычевская, Смоленская СОШ №1, Солоновская, Ануйская) | 3 785,6 |
| 5 | Установка системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ по антитеррору) в школах района: Сычевская, Верх-Обская, Линевская; в д/сад Петушок, Первомайская СОШ – установка ограждения территории школы. | 2472,3 |
| 6 | Исполнение требований Сан ПиН улучшение школьной инфраструктуры МБОУ Новотырышкинская СОШ» | 673,5 |
| 7 | Техническое обследование в соответствии с действующим законодательством зданий общеобразовательных школ района | 990,0 |
| 8 | Ремонт Дома детского творчества | 1843,2 |
| 9 | МБОУ «Верх-Обская СОШ» ремонт д/сад Брусничка | 600,0 |
| 10 | Разработка ПСД на ремонт Первомайской школы – филиал МБОУ «Смоленская СОШ №1 | 1101,7 |
| 11 | МБДОУ д/с Петушок ремонт туалетов корпус Петушок | 538,5 |
| 12 | Д/сад "Малышок" МБОУ «Ануйская средняя общеобразовательная школа» пересчет сметы | 53,4 |
| 13 | Ремонт в Смоленской Детской спортивной школе | 1995,6 |
| 14 | Капитальный ремонт Сельского Дома досуга в с. Первомайское | 1815,5 |
| 15 | Капитальный ремонт Смоленского краеведческого музея | 1000,0 |
| 16 | Ремонт кабинета хореографии МБУДО «Смоленская ДШИ» | 216,6 |
| 17 | Ремонт Смоленской центральной библиотеки | 600,0 |
| 18 | Выборочный ремонт зданий культуры: Смоленский ДК; кабинет бухгалтерии, ограждение музея имени Соболева | 677,1 |
| 19 | Межбюджетные трансферты на ремонт имущества сельсоветам | 1606,4 |
| 20 | Ремонт кабинета в здание администрации Смоленского района, техприсоединение и ремонт крыши здания по адресу Школьная, 44 (прокуратура), проверка достоверности ПСД на ремонт Молодежного центра | 1552,5 |
|  | ИТОГО | 75 010,1 |

В целом программа за 2025 год выполнена, на 2026 год утвержден объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий – 97242,4 тыс. руб., из них – 81931,3 тыс. руб. – капитальный ремонт Смоленский СОШ №2, в т.ч. 46424,3  тыс. руб. – федеральный бюджет, 31956,3 тыс. руб. – краевой бюджет и 3550,7 тыс. руб. – местный бюджет.